בס"ד                                                                                                            27/12/2018

לכבוד

אתי נתן זלצמן

מרכזת הוועדה, אגף מים ונחלים

המשרד להגנת הסביבה

ג.נ.,

הנדון: צו הרשאה הזרמת שפכים בראש העין – דו"ח הזרמה שלב א'

בהקשר לצו הרשאה מיום 23/1/2018 להזרמת שפכים לתעלת ניקוז מבוטנת בראש העין.

בלילה שבין שלישי לרביעי 13-14/201 בוצע שלב א' של העבודה, כמתוכנן הופסקה עבודת תחנת השאיבה משעה 24:00 ועד השעה 07:30 , במהלך זמן זה בוצעה שאיבה של הביוב  באמצעות ביוביות מתאי הביוב לפני תחנת השאיבה וריקון לתחנת שאיבה ג' בראש העין.

לאור תקלה במערכת גלשו כ-200  מ"ק של ביוב לתעלת הניקוז המבוטנת, ללא קשר לעבודה המתוכננת, התקלה טופלה והביוב נשאב באפן מידי .

בסיום העבודה בוצע שטיפה וניקיון של תעלת הבטון.

מסקנה: תוכנית עבודה  אשר הוצגה בפני הוועדה לבצוע שאיבות במהלך הפסקת עבודת התחנה מתאימה , יש לציין שהקבלן הוסיף מיכלית שאיבה בנפח של 30 מ"ק, מיכלית זו נמצאה יעילה והקבלן יידרש להזמין אותה גם לשלב ב' של העבודה .

שלב ב' מתוכנן ליום 23/12/2018 וזאת במידה ונספיק לקבלן הארכת תוקף לצו הקיים שמסתיים בתאריך 30/11/2018.

בכבוד רב

אלי כהן

מנהל תפעול

העתק:

מר יאיר אברהם – מנכ"ל תאגיד עין אפק

מר רונן זהבי – מרכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה.

מר גידי חכים – מנהל פרויקט, חברת פורן שרים

מר מרק קנדל – מהנדס תאגיד עין אפק